Ingeniería de Software

Los sistemas de software son abstractos e intangibles. No están restringidos (limitados) por las leyes físicas. Esto simplifica la ingeniería de software, ya que no existen límites a su potencial. Sin embargo, debido a la falta de restricciones físicas, los sistemas de software pueden volverse rápidamente  muy complejos.

Las 4 propiedades irreductibles del software complejo.

- Complejidad: La complejidad aumenta con el tamaño del sistema, la cantidad de módulos, las interacciones y las dependencias.

- Conformidad: Debe adaptarse a interfaces humanas, restricciones externas.

- Mutabilidad: cambia constantemente porque los requerimientos evolucionan: nuevas necesidades del cliente, cambios en el mercado, mejoras tecnológicas.

- Invisibilidad : El software es intangible, no se puede ver ni tocar.

Hay muchos tipos diferentes de sistemas software, desde los simples sistemas embebidos, hasta complejos sistemas de información a nivel mundial.Ninguno de estos sistemas tiene mucho en común . Aunque todas estas aplicaciones necesitan ingeniería de software, no todas requieren las mismas técnicas de ingeniería de software.

La ingeniería de software busca apoyar el desarrollo de software, en lugar de la programación individual. Incluye técnicas que apoyan la especificación, el diseño y la evolución del programa.

La ingeniería de software, no se refiere a los programas en sí, sino también a la documentación y los datos de configuración requeridos para que estos programas operen de manera correcta. Puede incluir documentación del sistema, que describe la estructura del sistema; documentación del usuario, que explica cómo usar el sistema, y los sitios web para que los usuarios descarguen información reciente del producto.

¿Qué es software?

En conocimiento representado en distintos niveles de abstracción

Idea general, como se hace, código, Herramientas (Bibliotecas, SO), lenguaje de chip, hardware.

¿Qué es la ingeniería de software?

Es una disciplina de ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software, desde la concepción inicial del sistemas hasta su operación y mantenimiento.

El proceso de software

Es una secuencia de actividades que conducen a la elaboración de un producto de software. Existen 4 actividades:

- Especificación del software, donde clientes e ingenieros definen el software que se producirá y las restricciones en su operación.

- Desarrollo del software, donde se diseña y programa el software.

- Validación del software, donde se verifica el software para asegurar que sea lo que el cliente requiere.

- Evolución del software, donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y del mercado.

Existen muchos diferentes procesos de software, pero todos deben incluir cuatro actividades que son fundamentales para la ingeniería de software:

- Especificación: del software Tienen que definirse tanto la funcionalidad del software como las restricciones de su operación.

- Diseño e implementación: del software Debe desarrollarse el software para cumplir con las especificaciones.

- Validación:Hay que validar el software para asegurarse de que cumple lo que el cliente quiere.

- Evolución: del software El software tiene que evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente

En la práctica éstas son actividades complejas en sí mismas e incluyen subactividades tales como la validación de requerimientos, el diseño arquitectónico, la prueba de unidad, etcétera. También existen actividades de soporte al proceso, como la documentación y el manejo de la configuración del software.

Estado Actual y Antecedentes. La Crisis DEl Software

El término Crisis del Software fue planteado formalmente por Bauer en la Conferencia de la OTAN de 1968, aunque ya había sido mencionado antes por Dijkstra en “El humilde programador”. Se utilizó para describir las dificultades recurrentes en la producción de software: la incapacidad para generar productos libres de defectos, comprensibles y verificables.

Causas de la Crisis del Software

★ Avance del hardware → sistemas más grandes y complejos.

○ Pero el software no evolucionó al mismo ritmo (es intangible, producto de actividad humana).

★ Demanda creciente de sistemas complejos.

★ Subestimación de la complejidad del desarrollo.

★ Cambios constantes en los productos para adaptarse al cliente.

★ Ausencia de disciplina formal en todos los aspectos de la producción de software.

En la actualidad, aunque se dispone de nuevas herramientas y técnicas, muchos desarrollos de software siguen fracasando, mainly por dos factores actuales:

★ Demanda creciente → necesidad de nuevas técnicas de gestión y desarrollo.

★ Bajas expectativas → se conforman con software que “funcione”, sin calidad ni confiabilidad.

Disciplinas que conforman la Ingeniería de software

La Ingeniería de Software se estructura en distintas disciplinas que abarcan tanto las actividades técnicas vinculadas directamente con la construcción del software, como aquellas de gestión y soporte, que garantizan que el proceso y el producto tengan calidad y sean sostenibles en el tiempo.

Disciplinas de gestión → Se refieren a la planificación, monitoreo y control del proyecto de desarrollo. Permiten coordinar tiempos, costos, alcance y calidad.

★ Planificación

★ Monitoreo y Control

Disciplinas de soporte → Son transversales y actúan como garantes de la integridad y calidad del producto. Aquí lo central no es construir el software, sino mantenerlo controlado, medible y con calidad.

★ Gestión de configuración de software (SCM) → control de versiones y cambios.

★ Métricas de software → medición objetiva del proceso y del producto.

★ Aseguramiento de la calidad → garantizar que se cumplan estándares, normas y buenas prácticas.

Disciplinas técnicas → Son las que aportan directamente al desarrollo del software como producto.

Estas disciplinas están orientadas a “lo que se construye” y aseguran que el software cumpla con la función esperada. Incluyen:

★ Captura + análisis de requerimientos → comprensión del problema y de las necesidades del cliente.

★ Diseño de software → definición de la arquitectura y componentes.

★ Implementación → codificación propiamente dicha.

★ Pruebas → verificación y validación del sistema.

★ Despliegue → puesta en producción.

★ Documentación → soporte escrito para mantenimiento y uso.

★ Capacitación de usuarios → adopción y uso correcto del	software.

Ejemplos de grandes proyectos de software fallidos y exitosos

El éxito de un proyecto de software no depende solo de programar bien, sino de la forma en que se gestionan los requerimientos, la participación de los usuarios, la retroalimentación y el trabajo en equipo.

Un software es exitoso cuando:

★ Los requerimientos son claros pero también flexibles, y maduran con el desarrollo.

★ Existe participación activa del usuario para esclarecer y validar lo que se necesita.

★ Se aplica retroalimentación constante, midiendo avances y corrigiendo fallas tempranamente.

★ El equipo está capacitado, motivado y comprometido.

Ejemplos de proyectos exitosos:

★ Linux, Amazon Web Services (AWS), Android.

En cambio, el software suele fracasar o volverse demasiado costoso cuando se hacen las cosas al revés: requerimientos incompletos o cambiantes, poca interacción con el usuario, escasos recursos, expectativas irreales o falta de apoyo gerencial.

Principales causas de fracaso (con % estimados):

★ Requerimientos incompletos → 13,1%

★ Requerimientos cambiantes → 8,1%

★ Poco involucramiento del usuario → 12,4%

★ Recursos insuficientes → 10,6%

★ Expectativas poco realistas/optimismo → 9,3%

★ Falta de apoyo gerencial → 8,7%

Ejemplos de proyectos fallidos:

★ Ubuntu Phone → intento fallido de crear un SO móvil basado en Linux.

★ FBI – Virtual Case File → fracaso para modernizar el sistema de casos.

★ Proyecto Taurus (Londres) → informatización fallida del mercado bursátil, con enormes sobrecostos.

Ciclos de vida

El ciclo de vida es una abstracción: define cuáles son las etapas de un proyecto de software y en qué orden se ejecutan. No dice qué herramientas usar, quién hace qué, ni cómo ejecutar las actividades, sino sólo fases y secuencias.

Un proyecto tiene su propio ciclo de vida (comienza y termina con la entrega del producto), mientras que el producto generado tiene un ciclo más largo: continúa durante su mantenimiento hasta que finalmente se desecha.

1. Secuencial → Cada etapa se realiza una vez y en orden, sin retrocesos. Puede haber cierta devolución de información, pero es mínima. Ej.: Cascada.

Ventajas

● Simplicidad, fácil de entender y gestionar.

● Útil cuando los requerimientos están bien definidos desde el inicio.

Desventajas

● Poco flexible ante cambios.

● Riesgo alto si se detectan errores tarde (costoso corregir).

2. Iterativo → Basado en repeticiones (iteraciones) que generan versiones mejoradas (incrementos) del producto. Cada iteración capitaliza lo aprendido y ajusta el rumbo. Muy usado en procesos empíricos. Ej.: IeI

Ventajas

● Flexibilidad y adaptación a cambios.

● Retroalimentación continua.

● Se entrega valor al cliente de manera temprana.

Desventajas

● Mayor esfuerzo de coordinación.

● Riesgo de extenderse indefinidamente si no se controla bien.

3. Recursivo → Pensado para proyectos de alto riesgo. Ej: Espiral, en B.

Ventajas

● Excelente manejo de riesgos.

● Permite focalizar en funcionalidades críticas.

Desventajas

● Complejo de gestionar.

● Puede demandar mucho tiempo y costo.

y su influencia en la Administración de Proyectos de Software. → El ciclo de vida es clave en la gestión de proyectos porque define el marco en el que se planifican, monitorean y controlan actividades. El ciclo de vida del proyecto termina con la entrega del producto.

y su relación con los Procesos de Desarrollo de Software → El ciclo de vida es la abstracción (define fases y orden). El proceso de desarrollo es la implementación concreta de ese ciclo, orientada a crear un producto.

Procesos Definido y Empíricos

¿Que es un PROCESO?

Un proceso de software se define como un conjunto estructurado de actividades que, a raíz de un conjunto de entradas, producen una salida.

Las entradas no son solo los requerimientos, sino también las personas (principal recurso), junto con materiales, hardware, librerías, herramientas, energía, etc.

Otra forma de comparar Ágil y Waterfall es a partir de si el proceso es definido o empírico.

Un proceso Definido es aquel en el que los pasos pueden conocerse de antemano y repetirse con el mismo resultado( resultado no se refiere al “mismo Producto”, se refiere a la calidad, consistencia, estructura y nivel de conformidad). ejemplo Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

En procesos Empíricos el desarrollo de productos. Suele ser diferente, ya que nadie puede anotar cada paso para construir el producto adecuado, entre esos pasos a diez equipos y esperar el mismo resultado. Los equipos deben inspeccionar lo que está ocurriendo, adaptarse en función de lo que aprenden y hacer que su trabajo sea lo suficientemente transparente para que se puedan tomar buenas decisiones.

Por eso el enfoque Agile son ciclos de retroalimentación cortos.

componentes de un proyecto de Sistema de Información

¿Qué es un PROYECTO? → Unidad de gestión de trabajo.

En otras definiciones, un proyecto puede entenderse como la instanciación concreta de un proceso dentro de un ciclo de vida. Mientras que el proceso es una plantilla abstracta que define qué actividades deben realizarse y en qué orden, el proyecto lo materializa adaptándolo a las necesidades específicas del contexto.

Un proyecto de software, al igual que cualquier proyecto, posee características esenciales:

● Tiene duración limitada: comienza y termina.

● Está orientado a un objetivo claro y alcanzable, lo cual lo hace único respecto de otros proyectos.

● Sus resultados son únicos: aunque se desarrollen sistemas similares, cada proyecto produce un resultado distinto.

● Implica un conjunto de tareas interrelacionadas, dependientes unas de otras, que requieren esfuerzos y recursos asignados. → Elaboración Gradual.

Administración de proyectos

La administración de proyectos se entiende como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para ejecutar actividades que permitan cumplir con los requerimientos y entregar el producto esperado.

En el caso de proyectos dentro de procesos definidos, hablamos de gestión tradicional de proyectos: se basa en ejecutar de manera ordenada las actividades previamente establecidas, con el objetivo de garantizar la predictibilidad.

En esta gestión tradicional, los roles existentes son: un equipo compuesto por los miembros del proyecto y un líder de proyecto (Project Manager, PM), que es quien asume la responsabilidad de organizar, dirigir y controlar.

La Triple Restricción

Un concepto central en la gestión de proyectos. Plantea que todo proyecto debe gestionarse equilibrando tres variables críticas:

1. Tiempo (cronograma con fechas estipuladas).

2. Presupuesto (recursos económicos asignados).

3. Alcance (qué se va a construir, es decir, el objetivo del producto).

Estas variables están fuertemente interrelacionadas: si una se modifica, inevitablemente impacta en las otras. El rol del PM es balancear estas restricciones para que el proyecto logre sus objetivos, intentando evitar que un desajuste en el triángulo sacrifique la calidad.

Enfoque Tradicional Δ→ Se fija el alcance como variable rígida. El tiempo y el costo se ajustan según lo que demande cumplir con ese alcance.

Ej.: si se definió que el proyecto debe entregar 3 pantallas, esas 3 pantallas deben estar completas, aunque haya que ampliar el tiempo o el presupuesto.

En un proyecto definido con ciclo de vida iterativo, lo que suele fijarse son los requerimientos (el alcance), y las iteraciones se arman en base a porciones de funcionalidad a desarrollar. Esto se conoce como Iteración de Alcance Fijo.

Agilismo ∇ → Se fija el tiempo como variable rígida. Lo importante es la entrega continua de valor, incluso si el producto no está finalizado en su totalidad.

Ej.: La iteración tiene una duración fija (ej.: 2 semanas), y ese día hay entrega sí o sí, aunque el alcance esté incompleto.

En un framework ágil (como Scrum), lo que se fija es el tiempo y el equipo de trabajo (lo que implica un costo estable), y lo que varía es el alcance: se entrega lo que se pueda priorizar dentro de la iteración, siempre asegurando calidad y valor. Esto se conoce como Iteración de Duración Fija.

Plan de Proyecto

El plan de proyecto funciona como una guía para el equipo y responde a:

● ¿Qué hacemos? → Objetivo y Alcance.

● ¿Cuándo lo hacemos? → Calendarización.

● ¿Cómo lo hacemos? → Definir proceso, ciclo de vida y recursos.

● ¿Quién lo hace? → Personas. En el enfoque tradicional líder ≈ jefe. Incluiré para cada proyecto los roles que sean pertinentes para el mismo.

El plan incluye/define/documenta:

- Alcance

Es todo el trabajo y solo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo.

○ Alcance de producto: características y funcionalidades (se mide en requerimientos → ERS).

○ Alcance de proyecto: trabajo necesario para entregar el producto (se mide en tareas → Plan de Proyecto).

2. Proceso y ciclo de vida → definen las tareas y cómo se llevarán a cabo.

3. Estimaciones (enfoque tradicional) → tamaño, esfuerzo (horas ideales), costo y recursos críticos.

Estimar implica suponer sobre el futuro. Junto con la definición de requerimientos, es considerado uno de los procesos más complejos en el desarrollo de software

En el enfoque tradicional, la estimación suele recaer en el líder de proyecto, quien tiene la responsabilidad de calcular y planificar. En el agilismo, en cambio, la estimación es más colaborativa y se distribuye entre el equipo.

1. Tamaño (del producto)

★ En enfoques tradicionales: se mide en Casos de Uso (CU) x Complejidad. No alcanza con decir cuántos casos de uso hay: hay que ponderar la dificultad de cada uno.

○ Ejemplo: “100 CU complejos, 150 medianos, 50 simples”.

★ En enfoques ágiles: se mide con Story Points, una unidad relativa que representa el esfuerzo para completar una historia de usuario.

2. Esfuerzo en horas (del proyecto)

★ Se expresa en horas/persona lineales.

○ Ejemplo: 500 horas/persona significa que, en teoría, 1 persona tardaría 500 horas de trabajo continuo en completarlo.

★ “Lineales” porque se asume que las tareas no se      ejecutan todas en paralelo, sino que requieren coordinación.

3. Tiempo/Calendario (del proyecto)

★ Se traduce el esfuerzo en una duración en días, semanas, meses o años.

★ Aquí se considera la disponibilidad real del equipo, la asignación de tareas y la capacidad de trabajar en paralelo.

4. Costos

★ Implica monetizar el esfuerzo y los recursos.

★ Incluye salarios, infraestructura, licencias, hardware, viajes, capacitación, etc.

5. Recursos Críticos

★ Aquellos recursos sin los cuales el proyecto no puede avanzar (ej.: un especialista clave, un servidor de pruebas, un software con licencia limitada).

★ Identificarlos temprano es fundamental para evitar cuellos de botella.

4. Gestión de riesgos → anticipar y mitigar problemas potenciales.

5. Asignación de recursos → distribuir personas y materiales.

6. Calendarización → programar tiempos y actividades.

7. Definir métricas → medición objetiva para evaluar progreso.

8. Definir controles → monitoreo y comparación de lo planificado con lo real.

PAPER: NO Silver Bullet

Unidad 2

Gestión de Productos

En el desarrollo de software suele invertirse mucho esfuerzo en funcionalidades que rara vez se usan. Por eso, la gestión de producto busca eliminar desperdicio y enfocarse en entregar valor real al usuario.

La base está en construir lo necesario para que el software funcione, y el desafío es alcanzar la visión del producto sin perder tiempo en características innecesarias.

El proceso arranca con una hipótesis de producto: suposiciones sobre lo que el usuario necesita. Para validarla se utiliza el MVP (Minimum Viable Product), que consiste en construir la versión más pequeña posible que permita probar si la hipótesis es correcta.

Una vez validada la idea, aparecen otros conceptos que ayudan a planear la evolución del producto:

- MMF (Minimum Marketable Feature) Conjunto mínimo de funcionalidades que hacen al producto atractivo para salir al mercado. Marca el punto en el que ya se puede comercializar.

- MVF (Minimum Viable Feature) Una funcionalidad mínima individual que puede implementarse rápidamente para comprobar su utilidad y valor agregado.

- MRF (Minimum Release Feature) El release más pequeño posible que ya entrega valor real a los usuarios. Es el incremento mínimo listo para entregar.

- MMP (Minimum Marketable Product) El producto mínimo completo que puede lanzarse al mercado. Va más allá del MVP, porque ya no busca validar, sino vender.

- MMR (Minimum Marketable Release) El release mínimo que contiene suficiente funcionalidad para ser comercializado. Se parece al MMP, pero enfocado en incrementos sucesivos de release más que en el producto como totalidad.

La clave de todos estos enfoques es el feedback constante: construir lo mínimo, ponerlo en manos de los usuarios, aprender de su reacción y ajustar. El éxito no es tener más características, sino entregar un producto que se use y aporte valor.

Otros conceptos/siglas:

- MLP (Minimum Lovable Product): No basta con que sea viable o comercializable: el producto debe ser “amado” por los usuarios. La idea es construir una versión mínima que genere conexión emocional y enganche al usuario, no solo que funcione.

MLP vs MVP

El MVP valida hipótesis con un prototipo funcional, mientras que el MLP busca que ese producto inicial ya sea lo suficientemente atractivo como para generar entusiasmo y fidelizar al usuario.

- MAP (Minimum Awesome Product): Similar al MLP, apunta a que el producto mínimo tenga un factor diferencial atractivo que lo haga destacar frente a la competencia.

- MSP (Minimum Sellable Product): Muy parecido al MMP, hace foco en lo mínimo vendible, es decir, lo suficiente para que alguien lo compre.

Metodología Agile

¿ Qué es Agile?

Agile es un enfoque para el desarrollo de productos y la gestión de proyectos que enfatiza la entrega de valor en partes pequeñas, aprender de la retroalimentación y adaptarse a medida que mejora la compresión.

Los equipos ágiles no intentan predecir cada detalle desde el principio. Elaboran un plan suficiente para empezar, entregan pequeñas partes del producto útil, inspeccionan el resultado y luego deciden que hacer a continuación.

Agile es útil cuando el trabajo es complejo, la respuesta correcta es incierta o el feedback de los usuarios puede cambiar.

Agile es iterativo e incremental

Interactivo significa mejorar algo mediante retroalimentación repetitiva. Un equipo construye algo, lo inspecciona, aprende de ello y lo mejora.

Incremental significa construir el producto en partes pequeñas. Cada pieza (PARTE) añade a lo que vino de antes.

Ejemplo: El humorista prueba un chiste, mejora la redacción, ajusta el tiempo y aprende qué es lo que provoca risa. Eso es iteración. A medida que avanzan más chistes, el humorista las añade al espectáculo hasta que cinco minutos se convierten en diez, luego treinta y finalmente un espectáculo completo. Eso es un desarrollo incremental.

¿Cómo ayuda Agile ?

- El producto es nuevo o complejo.

- Probablemente los clientes o usuarios cambien de opinión al ver avances en el producto.

- Los stakeholder no coinciden en lso que es realmente importante

- El equipo necesita un feedback rápido.

- Reducir costos de errores.

Enfoques Ágiles.

- Scrum

- Kanban

- Programación extrema XP

Historias de Usuarios.

Las historias de usuario ayudan a los equipos ágiles a pasar de documentar requerimientos a comprenderlos.

¿Que es una historia de usuario?

Una historia de usuario es una breve descripción de la funcionalidad deseada contada desde la perspectiva de alguien que quiere o necesita esa funcionalidad.

La mayoría de las historias de usuario se escriben desde la perspectiva de un usuario o cliente. Algunas desde la perspectiva de un interesado, otro sistema. Lo que importa es que la historia de usuario apunte hacia un resultado significativo, no solo a una tarea interna.

Plantilla:

Como [tipo de usuario], [necesito/quiero/se me exige] [hacer algo], para que		 [razón o beneficio].

Ejemplo:

Como Asistente a una conferencia, necesito filtrar las sesiones por tema, para 		poder	encontrar rápidamente las que me resulten relevantes.

Esa frase es un recordatorio para tener una conversación. El requisito completo surge a lo largo de la conversación que sigue.

¿Por qué funcionan las Historias de Usuario?

Funcionan porque hacen que los requerimientos sean colaborativos.

Los documentos tradicionales de requerimientos suelen intentar recoger todo desde el principio. Eso puede crear una falsa sensación de certeza. Los equipos escriben mas detalles, pero los malentendidos siguen apareciendo una vez que empieza el desarrollo.

En cambio las historias posponen algunos detalles hasta que el equipo está más cerca de hacer el trabajo. Eso da al equipo tiempo para aprender, hacer mejores preguntas, evitar documentar cosas que podrían cambiar o nunca contruirse.

Descripción de historias de usuario por Ron Jeffiries: Tarjeta, conversación, confirmación.

- Tarjeta es una breve descripción escrita. Pueden ser elementos pendientes en Jira, Azure DevOps, Trello. etc.

- Conversación es donde crece la comprensión. El equipo analiza los objetivos de los usuarios, compensaciones, casos límite, reglas de negocio, opciones de diseño y preocupaciones sobre la  implementación.

- Confirmación es como el equipo sabe que la historia está completa. Esto puede expresarse como criterios de aceptación, ejemplos, pruebas, reglas o notas que aclaran que debe ser verdad cuando la historia está terminada.

¿Para quién es la historia? ¿Qué necesita esa persona? ¿Por qué importa?

Ejemplos: Historias de usuario: qué son, cómo escribirlas y ejemplos

### Página web de la conferencia

Como asistente a la conferencia, puedo reservar las sesiones en una agenda personal para poder planificar a qué sesiones asistir.

Posibles criterios de aceptación:

- Un asistente registrado puede añadir una sesión a su agenda personal.

- Una sesión que ya está en la agenda del asistente queda marcada como guardada.

- El asistente puede eliminar una sesión guardada.

- Si se producen dos sesiones guardadas al mismo tiempo, se advierte al asistente del conflicto.

### Sitio de comercio electrónico

Como cliente recurrente, quiero volver a pedir artículos de una compra anterior para poder comprar rápidamente cosas que necesito habitualmente.

Posibles criterios de aceptación:

- Un cliente puede ver pedidos anteriores.

- Un cliente puede añadir todos los artículos disponibles de un pedido anterior al carrito.

- Los elementos no disponibles se muestran pero no se añaden automáticamente.

- El cliente puede ajustar las cantidades antes de la compra.

¿Qué hace que una historia de usuario sea buena?

Una buena historia de usuario hace que el equipo pueda tomar mejores decisiones sobre el producto y avanzar sobre la entrega.

- Una buena historia tiene un valor claro

A alguien debería importarle si la historia está terminada.Ese valor		 puede ser para un usuario, cliente, etc. Algunas historias reducen		 riesgos, mejoran el cumplimiento, algunas apoyan a capacidades	futuras.

- Una buena historia es lo suficientemente pequeña como para terminarla en un solo sprint.

Las historias grandes crean la ilusión de progreso. Todos están ocupados, pero al final del sprint el trabajo sigue casi terminado. El back-end está terminado, pero la interfaz no, faltan reglas importantes, la función existe, pero nadie está cómodo para llamarla completa.

- Una buena historia se puede comprobar.

El equipo debería poder saber si la historia ha terminado.

No significa que todos los criterios de aceptación deban conocerse en el momento en que se escribe la hisotria. Se pueden añadir más detalles luego. Pero antes de que la historia se lance a correr, el equipo debe entender que debe ser cierto para que el objetivo se considere completo.

- Una buena historia deja espacio para la conversación.

Una buena historia no debería prescribir la solución demasiado pronto.

Si la historia dicta la solución final (pantallas, campos, tablas de BD, diseño) antes de que el equipo discuta el trabajo , se puede perder el beneficio de colaboración. Una buena historia da dirección al equipo para hablar de forma proactiva, dejando espacio para mejores decisiones.

Añadiendo detalles a las historias de usuario

A medida que la historia se acerca a su implementación se van añadiendo más detalles.

Las historias situadas en la parte superior de backlog necesitan más claridad por que el equipo podría trabajar con ellas pronto. Las historias que están en la parte inferior pueden ser más grandes, menos detalladas por que la prioridad, usuarios, soluciones pueden cambiar.

Una prueba útil para saber si la historia tiene suficiente detalle.

¿El equipo entiende lo suficiente esta historia como para creer que se puede completar en un sprint?

Puntos de Historia

“presupuesto” se usa en el sentido de estimación de esfuerzo

Ayudan a los equipos ágiles a estimar los productos pendientes comparamos con otro.

Son útiles ya que los equipos equipos rara vez necesitan predicciones perfectas. Necesitan estimaciones lo suficientemente buenas para respaldar decisiones sobre prioridad, alcance, momento, riesgo y compensaciones.

Que son los puntos de la historia

Son estimaciones relativas del esfuerzo.

Lo que dice es: “Este artículo de la lista de productos parece de este tamaño en comparación con otros artículos que entendemos”. No dice: “Este artículo tardará 3 días”.

Esa distinción es importante porque los miembros del equipo trabajan a ritmos diferentes. Un desarrollador senior puede completar un producto mucho más rápido que un Junior. Un tester puede ver riesgos que un desarrollador no asume.

Cuando el equipo calcula en horas, esas diferencias suelen volverse personales. Cuando el equipo estima en los puntos de la historia, la discusión puede centrarse en el trabajo.

Los puntos de historia proporcionan a los equipos un lenguaje compartido para comparar los elementos del backlog de productos antes de que se conozca cada detalle.

¿Por qué estimar con puntos de historia?

Estima cuando el presupuesto ayudará a alguien a tomar una mejor decisión.

Un product Owner puede necesitar comparar un artículo pequeño y de alto valor en el catálogo de productos con un artículo más grande que importa menos. Un equipo puede tener que decidir si un objeto es lo suficientemente pequeño como para discutirlo en un sprint próximo o demasiado grande e incierto para ser útil todavía.

Los puntos ayudan porque permiten a los equipos estimar relativamente. En lugar de intentar predecir el número exacto de horas que tomará un objeto, el equipo lo compara con los que ya entiende.

El objetivo no son estimaciones perfectas. El objetivo son estimaciones lo suficientemente precisas para la decisión que se está tomando.

¿Qué miden los Puntos de historia ?

Estiman esfuerzo total para completar un producto pendiente.

El esfuerzo está influenciado por 4 factores:

Cantidad de trabajo: ¿Cuanto que por hacer?

Riego: ¿Que podría hacer esto más difícil de lo esperado?

Incertidumbre: ¿Qué es lo que aún no sabemos?

Complejidad: ¿Que tan difícil es probable que sea el trabajo?

Los puntos de historia tampoco son duración. El esfuerzo y la duración están relacionados, pero el equipo utiliza puntos para comparar el tamaño. Más adelante, el Product Owner puede usar la velocidad histórica del equipo para predecir cuánto trabajo puede caber en futuros sprints.

Usa puntos de historia para estimar el esfuerzo relativo. Usa la velocidad para predecir.

Como los equipos estiman con puntos de historia

Los equipos suelen estimar los elementos del backlog de producto durante talleres de redacción de historias, refinamiento del backlog de producto u otra preparación antes de la planificación del sprint.

Un punto útil para estimar el flujo es el siguiente:

- El Product Owner introduce un elemento del backlog del producto.

- Los miembros del equipo hacen preguntas e identifican suposiciones.

- El equipo aclara que debe ser cierto para que este objeto se considere completo.

- El equipo compara el objeto con objetivos ya estimados

- Cada estimador elige una estimación.

- El equipo discute diferencias importantes en cuanto a perspectiva.

- El equipo  registra una estimación que es lo suficientemente buena para la decisión en cuestión.

Todo el equipo debería estar involucrado cuando sea posible porque diferentes personas notan distintos trabajos.

Cuando estimar los artículos pendientes de producto

Estima cuándo el presupuesto ayudará a alguien a tomar una mejor decisión.

Los equipos suelen estimar los elementos del atraso de producto durante el refinamiento del retraso de producto, talleres de escritura de historias, planificación de lanzamientos o hitos, conversaciones tempranas sobre opciones principales o preparación para la planificación de sprints.

Evita esperar hasta Sprint Planning para estimar los artículos que el Product Owner necesitaba antes para decisiones de pedido o intercambio. Para entonces, el presupuesto puede llegar demasiado tarde para ayudar.

También evita estimar demasiado con detalles innecesarios. Los artículos pendientes de producto cambian

## ¿Cuánto del retraso de productos debería estimarse?

Un Product Owner puede necesitar estimaciones para la parte superior del retraso para comparar coste y valor. Un líder puede necesitar estimaciones aproximadas para una iniciativa mayor y así decidir si una fecha objetivo es plausible. Un equipo puede necesitar estimaciones para los próximos sprints, por lo que el refinamiento y la planificación de sprints se basan en decisiones realistas.

Estimar demasiado poco deja a la organización con conjeturas. Estimar demasiado es una pérdida de tiempo en trabajos que pueden cambiar, dividirse, eliminarse o nunca construirse

Un retraso de productos saludables suele tener un gradiente de claridad. Los ítems cerca de la cima se entienden mejor y se pueden estimar con más confianza. Los objetos más abajo pueden ser toscos, inciertos y aún no merecer una estimación detallada.

Planificación del Poker

Planificar el póker es más útil para los elementos del backlog de productos que son lo suficientemente cercanos para importar pero aún lo bastante inciertos como para beneficiarse de la discusión. Normalmente es excesivo para cualquier idea lejana en un gran retraso, y suele ser demasiado tarde si el equipo espera hasta la planificación de sprints para estimar los artículos que el Product Owner necesita para las decisiones de pedido antes.

Una baraja típica de Planning Poker contiene valores como:

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100

El Product Owner introduce un elemento del backlog del producto. El equipo hace preguntas. Cada estimador elige una tarjeta de forma privada. Cuando todos los estimadores están listos, las cartas se revelan juntas.

Si las estimaciones están cercanas, el equipo suele poder registrar una estimación y seguir adelante. Si las estimaciones están muy separadas, el equipo discute por qué.

Esa discusión es donde Planning Poker se gana su lugar.

## Por qué funciona planificar el póker

Planificar el póker ayuda a los equipos a evitar anclar.

Si la primera persona que habla dice: "Esto probablemente sea un tres", todos los demás ya han oído tres. Algunas personas se adaptan incluso si han estado pensando en cinco u ocho. Otros pueden dejar de pensar con tanta atención porque ya hay una respuesta sobre la mesa.

La selección privada evita ese problema. Cada estimador piensa de forma independiente antes de ver la respuesta de cualquier otro.

La revelación simultánea también da a los miembros más callados del equipo una voz más fuerte.Un especialista en bases de datos puede revelar trabajos ocultos de migración. Las cartas hacen que esas diferencias sean visibles.

Participan las personas que hacen el trabajo deberían estimar.

El Product Owner debe participar, pero no haciendo estimaciones para el equipo. El Product Owner explica el objetivo, responde preguntas, aclara las expectativas de aceptación y discute los compromisos

SCRUM

¿Qué es SCRUM ?

Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

El marco de trabajo de Scrum es incompleto de manera intencional, sólo define las partes necesarias para implementar la teoría de Scrum. Se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan.

Teoría y pilares de Scrum

Se basa en el empirismo y el pensamiento Lean.

Empirismo: El conocimiento proviene de la experiencia y  la toma de decisiones en base a lo observado

Lean : reduce el desperdicio y se enfoque en lo esencial.

Emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar previsibilidad y controlar riesgo. involucra a grupos de personas que colectivamente tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y compartir o adquirir las habilidades necesarias.

Scrum combina 4 eventos para inspección y adaptación dentro de un evento contenedor (Sprint). Estos eventos funcionan por que implementan los pilares empírico de Scrum:

- Transparencia: El proceso y el trabajo emergente deben ser visibles para quienes lo realizan y para quienes lo reciben

- Inspección: Los artefactos y el progreso hacia los objetivos se inspeccionan con frecuencia para detectar desviaciones[4][5].

- Adaptación: Si un aspecto se desvía de los límites aceptables, el proceso o el producto se ajustan lo antes posible

Valores de Scrum

El éxito de Scrum depende de vivir 5 valores fundamentales.

el Scrum tema tiene compromiso a lograr sus objetivos y apoyarse. Su Foco principal está en el trabajo del Sprint para lograr el mejor progreso posible hacia estos objetivos. Tiene Franqueza sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros de Scrum Tema se Respetan entre si para ser personas capaces e independientes, y son respetados. Tiene el Coraje de hacer lo correcto, para trabajar en problemas difíciles.

Scrum Team

Es una unidad pequeña (típicamente menos de 10 personas), multifuncional (tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint) y autogestionada (deciden internamente quién hace qué, cuando y como). No existen subequipos ni jerarquías y todo el equipo se enfoca en un único objetivo a la vez: el Objetivo del Producto

- Products Developers: Se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento utilizable en cada Sprint, responsabilizándose de crear el Sprint Backlog y garantizar la calidad adherida a la Definición de Terminado.

- Product Owner: Responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar efectivamente el Product Backlog (definir el Objetivo del Producto, ordenar y clarificar elementos)

- Scrum Master: Responsable de establecer Scrum según la Guia y de apoyar la efectividad del equipo y la organización.

Eventos de Scrum

Cada evento es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos Scrum. Se utilizan para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum.

- Sprint: es el evento contenedor de todos los demás eventos. un Sprint empieza inmediatamente después del anterior.

  - Son eventos de duración fija (max un mes) .

  - No se realizan cambios que pongan en peligro el objetivo del Sprint.

  - La calidad no disminuye.

  - El Product Backlog se refina según sea necesario

  - El alcance se puede aclarar y negociar con el Prduct Owner a medida que se aprende más.

Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un  Objetivo del Producto al menos cada mes calendario

Sprint más cortos genera más ciclos de aprendizaje y limitar el riesgo de costo y esfuerzo

Sprint planning

Es el evento que inicia el Sprint.Product Owner se asegura de que los asistentes estén preparados para discutir los elementos más  importantes del Product Backlog y cómo se relacionan con el Objetivo del Producto.

Temas

- ¿Por qué es valioso este Sprint?  El Objetivo del Sprint.

- ¿Qué se puede hacer en este Sprint?  A través de una conversación con el Product Owner, los Developers seleccionan elementos del Product  Backlog para incluirlos en el Sprint actual .

- ¿Cómo se realizará el trabajo elegido? Para cada elemento del Product Backlog seleccionado, los Developers planifican el trabajo necesario  para crear un Increment que cumpla con la Definición de Terminado.

Daily Scrum

Evento de 15 minutos diario para los Developers para inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el plan

Sprint Review

Sesión de trabajo para inspeccionar el resultado del Sprint con los interesados y colaborar en los siguientes pasos

Sprint retrospective

Evento para planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad del equipo

Artefactos y sus compromisos

Cada artefacto contiene un compromiso para asegurar la transparencia y el enfoque.

- Product Backlog: Lista ordenada de mejoras del producto. Los elementos del Product Backlog que el scrum Team puede dar por Terminados en un Sprint. El refinamiento del Prduct Backlog es el acto de dividir y definir aún más los elementos, en elementos más pequeños y precisos.

Su compromiso es el objetivo del producto es una meta a largo plazo

- Sprint Backlog: Se componen del Objetivo del Sprint (por que), el conjunto de elementos seleccionados del Prodcut Backlog seleccionados para el Sprint (como), así como el plan de acción para entregar el Increment (como).

Su compromiso es el objetivo del Sprint es el único propósito del Sprint.

- Increment: Es un peldaño concreto hacia el objetivo del producto. cada incremento se suma a todos los Increments anteriores y se verifican , lo que garantiza que todos los Increment funcionen juntos. Increment deben ser utilizables.

Su compromiso con la definición de Terminado es una descripción formal del estado del Increment cuando cumple con todas las medidas de calidad requeridas para el producto.

Que agrega y Amplia Scrum Guide Expansion Pack

### ¿Qué es el Marco Cynefin y cómo se aplica a Scrum?

El Marco Cynefin es un modelo conceptual diseñado para ayudar a las personas a comprender la naturaleza del entorno en el que trabajan y saber qué tipo de decisiones tomar según el nivel de complejidad[3].

- El dominio complejo: El desarrollo de productos modernos pertenece al ámbito de la complejidad, donde las relaciones entre causa y efecto no se pueden predecir de antemano y sólo se comprenden en retrospectiva.

- El peligro de la "certeza frágil": Intentar utilizar planes rígidos o enfoques predictivos tradicionales en un entorno complejo genera una falsa sensación de control que falla cuando surgen cambios inesperados.

- El rol de Cynefin en Scrum: Cynefin explica que Scrum funciona mejor justamente donde se cruzan la estabilidad y la experimentación. Permite a los equipos percibir el cambio, experimentar a través del trabajo iterativo, identificar patrones emergentes y adaptar la forma de trabajo conforme aprenden del entorno

- Pensamiento de Producto y Estrategia Empírica ( Product Thinking & Strategy )

- Pensamiento de Producto ( Product Thinking ): Modifica el enfoque tradicional centrado en "proyectos" (medido por entregar tareas/funcionalidades en tiempo y presupuesto) para centrarse en "producto" y resultados reales ( outcomes ) que generen valor para el cliente y el negocio.

- Estrategia Empírica: Propone tratar la estrategia organizacional como una capacidad empírica en evolución constante, la cual se ajusta de forma continua a partir de la retroalimentación real obtenida del mercado

- Liderazgo Ejecutivo Adaptativo y Modelos Operativos ( Adaptive Executive & Operating Models )

- Liderazgo Ejecutivo Adaptativo: Está dirigido a directivos y ejecutivos para evitar el "teatro del cambio" (aparentar agilidad sin cambiar comportamientos).Promueve la coherencia entre el decir y el hacer (say-do match), la cercanía directa con el cliente, la descentralización de decisiones y modelos de liderazgo basados en la intención (Intent-Based Leadership)

- Modelo Operativo como Decisión de Liderazgo: Señala que las estructuras predictivas asumen una estabilidad inexistente.Insta a la dirección a elegir modelos operativos adaptativos que permitan el aprendizaje descentralizado y la alineación continua en entornos dinámicos

- Seguridad Psicológica ( Psychological Safety )

- Advierte que si las personas no se sienten seguras para expresarse abiertamente, admitir errores o señalar impedimentos, la mecánica de Scrum se convierte en un "ritual vacío".

- La seguridad psicológica es un requisito humano indispensable para reconstruir y poner en práctica de manera honesta los tres pilares empíricos: transparencia, inspección y adaptación.

- Excelencia Técnica, Prácticas de Ingeniería y Pruebas Holísticas

- Prácticas de Ingeniería: Scrum no puede sostenerse sin excelencia técnica. Requiere prácticas que permitan retroalimentación rápida y cambios seguros, como Integración y Despliegue Continuo (CI/CD), Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD), automatización y un diseño técnico orientado a gestionar la complejidad

- Pruebas Holísticas ( Holistic Testing ): Guías prácticas para mantener la calidad y la agilidad de las pruebas al trabajar en sistemas complejos

- Inteligencia Artificial y Scrum ( AI and Scrum )

- Orienta sobre cómo incorporar la Inteligencia Artificial dentro de los flujos de trabajo de los Sprints

- Busca garantizar que la aceleración aportada por la IA se traduzca en valor real para el cliente y no en "fallar más rápido", manteniendo bajo control la calidad de las entregas y el aprendizaje del equipo.

- Escalado Multiequipo ( Multi Team Scrum )

- Proporciona pautas para coordinar a múltiples equipos Scrum que trabajan sobre el mismo producto, manteniendo la agilidad, evitando la burocracia y preservando la autogestión

Unidad 3

Software Configuration Management (SCM)